|  |
| --- |
| Amazigh app |
|  |

Monkeybussiness



Namen: Rick, Job, Momand

Studiejaar: 2020 – 2021

Werkgroep: LO8E-AMO2

Projectleider: M.Boukiour

Inleverdatum: 20 november 2020

Inhoud

[[Plan van aanpak] 3](#_Toc37924887)

[[sample head2] 4](#_Toc37924888)

# inleiding

In dit document wordt dieper beschreven wat de inhoud van het project is en wat de plan van aanpak is

# doelstelling

De reden dat de opdrachtgever deze applicatie wilt is voor jongeren. Op de basisschool die amazigh on een inovatieve, leuke, en speelse manier willen leren. Een app past bij het jongerenbeeld. daarom wilt de opdrachtgever een app dit dit kan en alle 3 de criteria heeft.

# Omschrijving

1. De applicatie bezit een oefen pagina waar de gebruiker woordjes kan oefenen en de uitspraak kan beluisteren
2. De applicatie bezit een spelen pagina waar de gebruiker een quiz kan vinden en kan oefenen op spelende wijze met de woorden
3. De applicatie bezit een score pagina waar de gebruiker zijn score terug kan zien

# Projectgroep

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rick | 140133@mborijnland.nl | Programmeur |
| Job | 1045503@mborijnland.nl | Programmeur |
| Momand | 1045027@mborijnland.nl | Programmeur |

# Benodigheden

Wij moeten beschikken over een werken computer (of laptop) met android studio. Wij hebben ook documentatie nodig van de wensen en eisen van de app. We hebben ten slot een een github account nodig voor medewerkers aan de app.

# Planning

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Planning** |  |  |  |
| **Taak** | **Begindatum** | **Einddatum** | **Duur** |
| Ontwerpen | **3-9-2020** | 12-10-2020 | 6 weken |
| Realiseren | **12-10-2020** | **14-11-2020** | 6 weken |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Subtaak** | **Begindatum** | **Einddatum** | **Duur** | **Betrokkenen** |
| Vragenlijst maken | 3 september | 7 september | 4 dagen | Rick, Job, Momand |
| Word sjabloon | 3 september | 7 september | 4 dagen | Rick, Job, Momand |
| Interview geven | 7 september | 8 september | 1 dag | Rick, Job, Momand, opdrachtgever |
| Behoefte analyse maken | 8 september | 10 september | 2 dagen | Rick, Job, Momand |
| Plan van aanpak | 10 september | 22 september | 12 dagen | Rick, Job, Momand |
| Functioneel ontwerp | 22 september | 1 oktober | 12 dagen | Rick, Job, Momand |
| Technisch ontwerp | 1 oktober | 12 oktober | 12 dagen | Rick, Job, Momand |
| Ontwikkelomgeving | 12 oktober | 27 oktober | 15 dagen | Rick, Job, Momand |

# Benodigheden

Wij moeten beschikken over een werkende computer (of laptop) met android studio. Wij hebben ook documentatie nodig van de wensen en eisen van de app. We hebben ten slot een een github account nodig voor de medewerkers aan de app.